**空管综合安全管理平台项目工作进展汇报**

# 工作总结

通过四个月的重新设计与研发，空管项目组针对具体业务新增了党群之窗系统，三库建设系统，应急管理系统和维修费管理系统等，修正了系统的部分模块，重新设计了高级检索系统和绩效管理系统。主要完成工作如下：

第一，通过对党群之窗系统的详细讨论，最终确定并完成了组织机构、支部建设、党员管理、党史知识、党群工会动态和党员在线等模块。

第二，通过与集团项目组业务工作人员沟通，在综合信息管理系统中新增了维修费管理模块，修正了工作进展等几个模块的部分属性。

第三，在员工管理系统中新增了员工职称管理模块，修正了其他模块部分属性，进一步完善了员工管理系统。

第四，根据资料管理系统中资料、案例的具体分类，重新修正了资料管理和案例管理模块。

第五，完成了设备病例库、安全隐患库和危险源库的三库建设。

第六，完成了包括预案和演练的应急管理系统。

第七，通过上次与集团设备负责人员沟通，重新确定了通信设备、导航设备的具体属性，台站的具体内容，现阶段完成了通信设备和导航设备的部分功能，台站管理也正在开发中。

第八，重新整理了空管系统涉及绩效的系统模块，进一步设计了绩效管理系统。

第九，在其他系统基本完成的基础上，重新设计了高级检索系统。

下一步，我们将继续与集团项目组积极沟通，解决系统开发过程中的问题与疑点，继续完善各子系统，尽快进入下一轮整体测试。

# 主要工作进展

1. 2017年12月13日，完成了包括组织机构、支部建设、党员管理、党史知识、党群工会动态和党员在线等模块的党群之窗。
2. 2017年12月27日，在综合信息管理系统中新增了维修费管理，修正了工作进展的部分属性。
3. 2018年1月12日，完成了员工管理系统的员工职称管理，重新修正了资料管理和案例管理。
4. 2018年1月25日，完成了设备病例库、安全隐患库和危险源库的三库建设。
5. 2018年2月13日，完成了包括预案和演练的应急管理系统。
6. 2018年2月27日，根据空管系统具体业务，重新设计了绩效管理系统。
7. 2018年3月15日，在其他系统基本完成的基础上，完成了高级检索系统的重新设计。
8. 2018年4月13日，基本完成了通信设备和导航设备的部分功能，台站管理正在开发中。

# 下一步工作计划

1. 2018年5月3日，完善设备管理系统的通信和导航设备管理，完成台站管理。
2. 2018年5月16日，重新修正检索系统，完成绩效管理系统和高级检索系统。
3. 2018年6月1日，完成所有子系统功能，并完成整个空管系统的权限配置，实现系统联调，开始部署正式测试系统。
4. 2018年6月15日，根据系统测试情况进行系统进一步完善，准备开放测试。

空管项目组

2018年4月17日